| ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОКУРАТУРА ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА ул. Советская, 11 с. Шебалино, Республика Алтай, Россия, 649220 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокуратура Республики Алтай Помощнику прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Васильевой К.Г. |
| дата подписания |  | № | [REGNUMSTAMP] |  |  |  |  |
| На № |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры «На   контроле прокуратуры Шебалинского района реализация проектов «Комплексного развития сельских территорий»

Прокуратурой района проведена проверка объекта, реализуемого в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Так, прокурором района осуществлен осмотр здания МБУ «Шебалинский районный Центр Культуры», работы по которому находятся на завершающем этапе.

В ходе инспекции отмечено, что подрядной организацией строительные и отделочные работы велись в соответствии с техническим заданием в сроки, определенные соответствующим графиком.

Срок сдачи объекта – 30.09.2025.

В настоящее время на объекте ведутся заключительные электромонтажные работы, а также работы по благоустройству прилегающей территории.

Обновленное учреждение культуры станет современным, многофункциональным пространством, отвечающим всем требованиям времени.

Прокурор района

советник юстиции                                                                               Е.К. Полыгалов

| штамп подписи |  |
| --- | --- |

Е.К. Полыгалов, тел. 8 (388) 49 22-0-76