| ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОКУРАТУРА ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА ул. Советская, 11 с. Шебалино, Республика Алтай, Россия, 649220 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокуратура Республики Алтай Помощнику прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Васильевой К.Г. |
| дата подписания |  | № | [REGNUMSTAMP] |  |  |  |  |
| На № |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры «На   контроле прокуратуры Шебалинского района реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Прокурором района в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проверен ход выполнения работ по ремонту участка автомобильной дороги регионального значения «Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана» км.40-км.57

Несмотря на то, что срок завершения выполнения работ истек 21.10.2025, до настоящего времени не завершены работы по обустройству обочин, рекультивации придорожной полосы, установки дорожных знаков, установки и обустройства водопропускной трубы.

По результатам выездной проверки прокурором района в адрес руководителя подрядной организации - Барнаульская ДСУ №4 внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

Прокурор района

советник юстиции                                                                               Е.К. Полыгалов

| штамп подписи |  |
| --- | --- |

Е.К. Полыгалов, тел. 8 (388) 49 22-0-76